**Projet sur :**

**Le plan de management du projet Tunisia Dreams**

**Réalisée par :**

**Safa Mejri**

**Niveau :**

**3éme année TSI**

1. **Documents liés à la planification du périmètre**
2. **Planifier la gestion du périmètre :**

Il est possible de planifier tout le périmètre de projet une fois pour toute car les besoins sont claires et stables

1. **Recueillir les exigences:**

* Traduire le site en allemand, russe et français.
* Un système de paiement en ligne

1. **L’énoncé de périmètre :**

Il s’agit d’un dispositif de communication en ligne, ses objectifs sont :

* Etre visible en ligne.
* Moderniser leur image.
* Permettre aux clients de réserver en ligne.

Dans le cadre de l’atteint de l’atteinte des objectifs, les principaux livrables attendu de ce projet sont :

* Un site web.
* Logo et charte graphique adapté aux supports digitaux.
* Un système de réservation en ligne.

1. **WBS :**

Produit site

Produit système de gestion des réservations en ligne

Produit logo

Conception

Déploiement

Réalisation

Etude préalable

Réunion avec utilisateurs

Rapport de l’étude

Test

Création de système de gestion des reservations

Hébergement de site

Codage

Logo et conception graphique

Cahier de recette

Analyse des besoins

Formation et assistance utilisateurs

Création logo

Conception graphique

Cahier des charges

Gestion des réservations

Paiement en ligne

Mise en ligne le site

1. **Documents liés à la planification de l’échéancier 5. à partir de la WBS, décrivez les activités et organisez-les.**
2. **Définir les activités et les organiser:**

* La création du cahier des charges par le chef de projet Hajer Mzoughi pour élaborer les spécifications techniques générales du projet qui a été fourni par le MOA.
* La création de la conception graphique et logo par l’infographiste Wiem Marouani.
* La gestion des réservations par l’administrateur de site.
* La gestion des paiements en ligne par le système de paiement.
* La création de site et le mettre en ligne par la développeuse Rim Juouini.
* La développeuse Rim Jouini effectue la formation du l’utilisateur à la réception du site et suivre tout.

1. **Estimer les ressources et la durée des activités :**

Pour les ressources on a le MOA, la développeuse et l’infographiste.

Le projet de six mois :

* Une première estimation au bout de 30 jours pour livrer la conception et le logo à t=1.
* Au bout de 120 jours pour livrer le site web à t=5 (la réalisation de cahier des charges pendant 15 jours, développement de site avec le système de gestion des réservations en ligne pendant 90jours et la maintenance et le test du site pendant 15jours).
* à t=6 une formation livrée aux utilisateurs chez le MOA (Sarra Mhamdi).

1. **Planifier de l’échéancier sous la forme d’un diagramme de Gantt :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches/  durée | 30jours | 30jours | 30jours | 30jours | 30jours | 30jours |
| Conception graphique |  |  |  |  |  |  |
| logo |  |  |  |  |  |  |
| Mise en ligne de site avec un système de gestion des réservations en ligne | Cahier des charges |  |  |  |  |  |
| Développement |  |  |  |  |  |
| Maintenance et test |  |  |  |  |  |
| Une formation a donnée |  |  |  |  |  |  |

**3. Documents liés à la planification des coûts.**

1. **Estimer les coûts des activités, consolider les estimations afin d’établir le budget du projet :**

* Le coût du chef de projet est estimé à 2000DT : 100\*20jours=2000DT
* Le coût de l’infographiste est estimé à 2400DT: 80\*30jours=2400DT
* Le coût de développeuse est estimé à 9900DT : 110\*90jours=9900DT
* Le coût de l’hébergement et nom de domaine est estimé à 60DT.
* Le coût de la traduction (sous-traitée) est estimé à 500DT.

**🡪Alors le budget du projet** est estimé à 14860 : 2000+2400+9900+60+500=14860DT